# PROPOSAL PROYEK UKK
REKAYASA PERANGKAT LUNAK

## PROJECT FOUNDATION PACK (SPRINT 0)

### Payung Tema: Agroteknologi & Rantai Pasok Lokal (Domain UMKM Lokal)

### Sistem Informasi Katalog, Manajemen Stok & Pemesanan Hasil Tani Berbasis Web untuk Kelompok Tani / Koperasi GPA ( agroOrder )

| Identitas Proyek | Rincian Keterangan |
| --- | --- |
| Nama Tim | KawasaDev |
| Anggota Tim | 1. Rangga Wisesha (NISN: 0088884094) — Frontend Engineer, UI/UX Designer & Client-side Integration Specialist 2. Muhammad Kafka Lyandra Pratama (NISN: 0099456911) — Backend Engineer, Database Architect & API Security Specialist |
| Program Keahlian | Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG) |
| Sekolah | SMK Budi Bakti Ciwidey |
| Mitra Lokasi | Kelompok Tani / Koperasi Green Pasundan Agriculture (GPA), Panundaan, Kec. Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat |
| Versi Dokumen | 1.0 (Baseline Sprint 0) |
| Tanggal Disahkan | 12 September 2026 |

Catatan: Dokumen Proposal Proyek UKK RPL ini disusun sebagai baseline fondasi arsitektur, kebutuhan sistem, analisis risiko, serta alur operasional agribisnis digital untuk platform agroOrder GPA sebelum memasuki fase penulisan kode pada Sprint 1 s.d Sprint 4.

## 1. S0-01: PROBLEM STATEMENT & STAKEHOLDER MAPPING

### 1.1 Kondisi Eksisting (As-Is)

Kelompok Tani / Koperasi GPA bergerak di bidang pertanian sayur dan buah segar dengan 5 komoditas produk utama: selada (lettuce crisphead), tomat, brokoli, stroberi, dan kol. Saat ini, kegiatan penjualan dan pengelolaan hasil panen di GPA masih dilakukan secara manual dengan alur operasional sebagai berikut:

•Pasokan dari Petani: Untuk memenuhi pesanan rutin, GPA bekerja sama dengan Petani Binaan (anggota tetap) yang jadwal tanamnya sudah diatur agar panen selalu tersedia. Jika ada pesanan dalam jumlah besar yang melebihi kapasitas panen anggota binaan, GPA mengambil pasokan tambahan dari Petani Luar (non-anggota) sebagai stok cadangan (buffer stock).

• Pemesanan Masih Lewat Chat dan Telepon: Semua pesanan dari pembeli masuk ke koordinator pasar melalui WhatsApp pribadi atau panggilan telepon. Cara ini rawan terlewat atau lambat dibalas, terutama saat koordinator sedang sibuk di kebun atau sedang mengawasi proses di tempat pengepakan (packing house).

• Pengecekan Stok Masih Manual dan Lambat: Untuk memastikan sayuran apa saja yang siap dipanen hari ini, koordinator harus menelpon petani satu per satu. Akibatnya, calon pembeli harus menunggu lama untuk mendapatkan kepastian jumlah stok yang tersedia.

• Pencatatan Masih Menggunakan Kertas: Jumlah pesanan, hasil timbangan sayur setelah disortir, dan surat jalan masih ditulis tangan di buku catatan kertas. Catatan fisik ini mudah hilang, tercecer, atau kotor terkena air dan tanah kebun, serta menyulitkan pembuatan rekap laporan penjualan berkala.

### 1.2 Dampak Masalah (Impact)

• Pesanan Tertunda dan Risiko Salah Catat (Overselling): Karena konfirmasi stok lambat, pesanan terkadang terlanjur diterima padahal kuota panen hari itu sudah habis terjual, memicu pembatalan sepihak dan kekecewaan pembeli.

• Waktu dan Tenaga Habis untuk Rekap Data: Pengurus dan staf administrasi menghabiskan banyak jam kerja produktif hanya untuk menyalin ulang data pesanan dari riwayat chat WhatsApp dan buku catatan fisik.

• Risiko Sayur Rusak dan Biaya Komplain (Perishable): Sayuran segar sangat rentan layu dan cepat membusuk jika jadwal pengiriman tertunda. Penyusutan timbangan atau mutu yang kurang akibat salah sortir harus diganti dengan sayur gratis pada pengiriman berikutnya, yang langsung memotong margin keuntungan GPA.

• Sulit Menjalin Kerja Sama Korporat Skala Besar: Ketiadaan website resmi dan portofolio kemitraan digital (Our Clients) membuat GPA kesulitan meyakinkan calon mitra korporat besar seperti jaringan supermarket modern dan restoran waralaba.

### 1.3 Rumusan Pernyataan Masalah (Problem Statement)

"Pengelolaan pesanan dan stok sayuran di Kelompok Tani/Koperasi GPA saat ini masih manual melalui chat WhatsApp dan buku catatan kertas. Cara ini membuat pengecekan stok panen harian menjadi lambat, pencatatan hasil timbangan rentan salah, dan koordinasi pengiriman kurang rapi. Akibatnya, calon pembeli harus menunggu lama, ada risiko sayur rusak karena telat terkirim, dan pembukuan penjualan sulit direkap. GPA membutuhkan platform website terpadu yang menyediakan katalog produk, sistem pemesanan online, serta pencatatan stok dan surat jalan otomatis agar alur kerja dari kebun hingga ke pembeli menjadi lebih cepat, rapi, dan mudah dikelola."

### 1.4 Tujuan Proyek (Project Goals)

Membangun platform aplikasi berbasis web bernama agroOrder GPA untuk mempermudah operasional agribisnis dari kebun hingga ke tangan pembeli dengan pilar utama:

• Katalog Produk Online: Menampilkan 5 komoditas sayuran unggulan (selada, tomat, brokoli, stroberi, kol) lengkap dengan foto resolusi tinggi, grade kualitas, harga satuan, dan portofolio mitra (Our Clients).

• Pemesanan Mandiri secara Online (Online Order): Memfasilitasi pembeli untuk memesan mandiri, membedakan alur pesanan rutin Klien Kontrak B2B dengan pesanan langsung Klien Reguler/Retail.

• Dasbor Kelola Stok untuk Koordinator: Menyediakan antarmuka mobile bagi koordinator lapangan untuk memperbarui kuota panen harian dan buffer stock petani luar secara real-time.

• Otomatisasi Dokumen dan Laporan: Mencatat hasil timbangan nyata pasca-sortir, menghasilkan dokumen Surat Jalan dan Faktur digital (PDF) siap cetak secara otomatis, serta merekap analitik penjualan berkala.

### 1.5 Pemetaan Stakeholder (Stakeholder Analysis)

| Nama Stakeholder | Kategori Peran | Kepentingan Utama | Tingkat Pengaruh | Strategi Pelibatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Direktur & Pengurus GPA | Pemilik Usaha (Executive Sponsor) | Menyetujui kerja sama kontrak besar, menentukan kebijakan harga khusus B2B, dan memantau rangkuman laba penjualan. | Tinggi | Diskusi alur bisnis eksekutif, standardisasi laporan keuangan, dan persetujuan fitur aplikasi. |
| Koordinator Lapangan GPA | Pengelola Lapangan (Operational Actor) | Memantau jadwal panen petani binaan, mengontrol stok di kebun, dan mencatat timbangan nyata di packing house. | Tinggi | Wawancara alur panen fisik di kebun, uji coba input stok mobile HP, dan penyesuaian alur kerja. |
| Admin Sistem & Sekretaris | Pengelola Data (System Admin) | Memperbarui katalog produk, memverifikasi pesanan masuk, mengarsipkan kontrak TOP, dan mencetak Surat Jalan/Faktur. | Tinggi | Pelatihan pengoperasian dasbor admin, uji coba input timbangan, dan uji cetak dokumen PDF. |
| Klien Kontrak B2B & Reguler | Pembeli (End User) | Melihat katalog sayur segar, memesan jadwal rutin/langsung, mengecek kepastian stok, dan menerima nota/faktur resmi. | Tinggi | Pengujian alur pemesanan mandiri di website (pemilihan produk, form order, pelacakan status). |
| Armada Logistik Internal | Petugas Pengiriman (Partner) | Mendapatkan rincian alamat tujuan, kontak penerima, dan lembar Surat Jalan yang jelas agar sayur tiba tepat waktu. | Sedang | Standardisasi format cetak Surat Jalan dan ringkasan pengiriman (packing slip) yang mudah dibaca kurir/sopir. |
| Guru Pembimbing & Penguji UKK | Penilai Teknis (Assessor UKK) | Memastikan website dibuat sesuai standar kompetensi RPL, arsitektur basis data ter-normalisasi, aman, dan kode terstruktur. | Tinggi | Bimbingan berkala (Sprint Review), konsultasi teknis arsitektur, dan verifikasi kelayakan Gate Review. |

### 1.6 Matriks Segmentasi Pasar dan Model Transaksi GPA

| Parameter Pembeda | Klien Kontrak (B2B Formal) | Klien Reguler (B2B Retail & B2C) |
| --- | --- | --- |
| Profil Pembeli | Supermarket modern (contoh: AEON Mall) dan jaringan restoran cepat saji (waralaba burger/kebab). | Pedagang pasar tradisional, pemilik warung makan/katering skala kecil, dan konsumen rumah tangga. |
| Jumlah & Jadwal Pesanan | Volume besar dengan jadwal kirim berkala terikat (contoh: 8 kuintal selada setiap 2 hari sekali). | Volume fleksibel sesuai kebutuhan; komoditas tertentu memiliki batas kuantitas minimum (contoh: selada min. 10 kg). |
| Standar Kualitas Sayur | Spesifikasi ketat: morfologi daun seragam, berat standar, bebas residu tanah, lolos sortir grade A. | Standar sayur segar pasar terbuka pada umumnya yang lebih dinamis dan fleksibel. |
| Kebijakan Penentuan Harga | Harga tetap (fixed contract price) yang disepakati untuk jangka waktu kontrak tertentu. | Harga harian dinamis (floating market price) mengikuti fluktuasi harga komoditas pasar terbuka. |
| Mekanisme Pembayaran | Pembayaran bertempo bulanan (Term of Payment / TOP) setelah rekonsiliasi Surat Jalan dan Faktur resmi. | Pembayaran tunai saat serah terima barang (COD) atau transfer bank / QRIS di awal pemesanan. |

## 2. S0-02: TARGET USER & PERSONA PROYEK

### 2.1 Segmentasi Pengguna

• Pengguna Utama (Primary Persona): Bagian pengadaan bahan baku (Purchasing Manager) di restoran, supermarket modern, pengusaha katering, dan pelaku kuliner yang memerlukan kepastian pasokan sayuran segar secara terjadwal.

• Pengguna Kedua (Secondary Persona): Koordinator operasional lapangan dan petani binaan GPA yang memerlukan aplikasi praktis di layar smartphone untuk mencatat estimasi panen harian, memperbarui stok, dan menginput hasil timbangan nyata.

• Pengguna Ketiga (Tertiary Persona): Staf Administrasi & Sekretaris GPA, Direktur/Owner GPA, Petugas Armada Logistik, serta Guru Pembimbing/Penguji UKK RPL sebagai penilai standar teknis perangkat lunak.

### 2.2 Lembar Persona Pengguna (User Persona Matrix)

#### Persona 1: Pengguna Eksternal (Purchasing Manager / Klien Kontrak B2B)

| Elemen Persona | Rincian Profil Pengguna |
| --- | --- |
| Nama & Usia | Ibu Dewi Anggraeni (34 Tahun) |
| Peran / Segmen | Purchasing Manager — Pengadaan Bahan Baku Restoran & Katering (Primary End User) |
| Domisili & Perangkat | Bandung Kota ¦ Laptop Kantor (Utama) dan Smartphone Android (Sekunder) |
| Latar Belakang & Perilaku | Bertanggung jawab memastikan ketersediaan bahan baku dapur restoran selalu terpenuhi setiap hari tanpa hambatan. Sangat mengutamakan ketepatan waktu pengiriman, keseragaman mutu grade sayur, dan kepastian bobot timbangan. |
| Tujuan Utama (Goals) | 1. Memastikan pasokan sayur (terutama selada dan tomat) tiba tepat waktu sesuai jadwal rutin tanpa risiko kehabisan bahan di dapur. 2. Mendapatkan kejelasan mutu sayur yang dipesan dan kepastian harga kontrak yang stabil. 3. Menerima Surat Jalan digital dan rekapitulasi penagihan bulanan (Term of Payment) yang rapi, transparan, dan mudah diaudit. |
| Kendala (Pain Points) | 1. Riwayat pemesanan via chat WhatsApp sering tertumpuk, salah catat kuantitas, atau salah tujuan kirim. 2. Konfirmasi stok dari kebun sering lambat direspons, mengganggu penjadwalan produksi katering. 3. Lembaran surat jalan kertas sering kotor, basah, atau tercecer saat diterima staf dapur, menyulitkan rekonsiliasi faktur pembayaran tempo. |

#### Persona 2: Pengelola Lapangan (Koordinator Lapangan & Rantai Pasok GPA)

| Elemen Persona | Rincian Profil Pengguna |
| --- | --- |
| Nama & Usia | Pak Asep Sunandar (45 Tahun) |
| Peran / Segmen | Koordinator Operasional Lapangan & Kebun GPA (Secondary Persona / Service Provider) |
| Domisili & Perangkat | Kawasan Pertanian Ciwidey ¦ Smartphone Android (layar 6 inci) saat bertugas di kebun & gudang packing |
| Literasi Teknologi | Terbiasa berkomunikasi aktif via WhatsApp dan telepon suara; lebih nyaman dengan aplikasi antarmuka sederhana, tombol berukuran besar dan jelas, serta minim jargon teknis bahasa asing. |
| Tujuan Utama (Goals) | 1. Melihat rekapitulasi total komoditas sayur yang wajib dipanen dan dikemas hari ini dalam satu layar ringkas di HP. 2. Memperbarui kuota sayur siap panen dan buffer stock secara cepat agar langsung terbaca di website oleh pembeli. 3. Menginput angka timbangan nyata hasil sortir secara langsung agar otomatis terintegrasi ke pembuatan Surat Jalan oleh Admin. |
| Kendala (Pain Points) | 1. Panggilan telepon dan pesan pesanan sering tidak terdengar saat tangan sedang kotor menangani tanah kebun. 2. Buku catatan timbangan kertas rentan rusak terkena lumpur, air semprotan, atau sobek di area kebun. 3. Kesulitan mengalokasikan stok panen terbatas antara pesanan kontrak rutin dan pesanan pembeli eceran saat hasil panen sedang minim. |

## 3.S0-03: REQUIREMENTS SPECIFICATION (SPESIFIKASI KEBUTUHAN)

### 3.1 Functional Requirements (FR)

| ID Kebutuhan | Deskripsi Fungsionalitas | Prioritas | Sumber Kebutuhan | Kriteria Keterujian (Verification) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | Sistem menyediakan autentikasi pengguna berbasis peran (RBAC) untuk Direktur/Owner, Koordinator Lapangan, Sekretaris & Admin, serta Klien (Kontrak & Reguler). | High | Wawancara Hak Akses | Pengguna berhasil login dan diarahkan ke dasbor dengan hak akses menu sesuai peran masing-masing. |
| FR-002 | Sistem menampilkan katalog online untuk 5 komoditas utama (selada, tomat, brokoli, stroberi, kol) memuat foto, deskripsi mutu, harga per satuan (kg/pack), serta filter jenis. | High | Produk Utama GPA | Komoditas tampil pada katalog publik serta dapat dicari dan difilter berdasarkan kategori tanpa galat. |
| FR-003 | Sistem menampilkan status sisa stok panen harian secara real-time dan mengunci otomatis (disable) tombol beli ketika stok mencapai nilai 0. | High | Masalah Overselling | Ketika stok = 0, status berubah menjadi 'Habis' dan tombol order terkunci sehingga mencegah terjadinya pembelian berlebih. |
| FR-004 | Sistem menyediakan formulir pemesanan daring yang membedakan alur pesanan rutin Klien Kontrak (jadwal berkala) dan pesanan langsung Klien Reguler. | High | Kebutuhan Ibu Dewi | Data pesanan tersimpan ke basis data lengkap dengan kuantitas, tanggal kirim, alamat tujuan, dan kalkulasi tagihan. |
| FR-005 | Sistem menyediakan antarmuka bagi Koordinator Lapangan untuk memperbarui kuota siap panen dan menambahkan stok dari petani luar (buffer stock). | High | Kebutuhan Pak Asep | Perubahan angka stok di HP koordinator langsung merefleksikan perubahan sisa stok pada katalog pembeli secara instan. |
| FR-006 | Sistem menyediakan pelacakan status pesanan bertahap: Menunggu Konfirmasi, Dipanen, Disortir & Dikemas, Surat Jalan Dibuat, Dalam Pengiriman, Selesai. | High | Alur Lapangan | Perubahan status pesanan oleh koordinator/admin langsung terbarui pada antarmuka pelacakan pesanan klien. |
| FR-007 | Sistem otomatis membuat dokumen Surat Jalan dan Faktur digital resmi berformat PDF siap cetak berdasarkan angka timbangan nyata pasca-sortir. | High | Kebutuhan Operasional | Berkas PDF memuat nomor dokumen unik, rincian bobot timbangan nyata, alamat kirim, serta kolom tanda tangan penerima. |
| FR-008 | Sistem menyediakan pencatatan pembayaran tempo bulanan (TOP) untuk Klien Kontrak serta modul unggah bukti transfer/QRIS untuk Klien Reguler. | Medium | Model Transaksi GPA | Berkas bukti bayar tersimpan di penyimpanan berkas dan admin keuangan dapat memverifikasi/menyetujui transaksi. |
| FR-009 | Sistem menyediakan landing page profil kemitraan (Our Clients) yang menampilkan daftar supermarket dan restoran yang bermitra dengan GPA. | Medium | Kebutuhan Pemasaran | Halaman profil kemitraan tampil responsif dan menarik untuk meningkatkan kepercayaan calon klien B2B baru. |
| FR-010 | Sistem menyediakan dasbor rekapitulasi laporan penjualan berkala (harian, mingguan, bulanan) dengan grafik pendapatan serta opsi ekspor ke format Excel/PDF. | Medium | Kebutuhan Manajemen | Laporan penjualan terhitung otomatis dan berkas rekapitulasi .xlsx/.pdf dapat diunduh oleh akun Direktur/Admin. |

### 3.2 Non-Functional Requirements (NFR)

| ID Kebutuhan | Parameter Kualitas | Spesifikasi Target Terukur | Metode Pengujian |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-001 | Performance / Speed | Waktu respons pemuatan halaman katalog awal dan dasbor koordinator <= 3.0 detik pada jaringan seluler 4G area kebun. | Pengujian metrik LCP & response time via Lighthouse dan Network DevTools Inspector. |
| NFR-002 | Responsiveness | Tampilan antarmuka web adaptif pada resolusi layar smartphone (360px–414px) hingga monitor desktop kantor (1366px–1920px). | Pengujian cross-device via Chrome DevTools Device Mode dan uji langsung pada perangkat smartphone Android fisik. |
| NFR-003 | Security Basics | Kata sandi dienkripsi satu arah menggunakan Bcrypt/Argon2; input terhindar dari kerentanan SQL Injection (Prepared Statements) dan XSS. | Uji penetrasi form input manual dan automated script injection testing pada parameter request. |
| NFR-004 | Usability | Antarmuka dasbor koordinator lapangan menggunakan navigasi bahasa Indonesia sederhana dengan tingkat keberhasilan tugas input stok 100% tanpa modul panduan tebal. | Pengujian unjuk kerja pengguna (Usability Task Completion) langsung kepada narasumber lapangan GPA. |

## 4. S0-04: USE CASE & USER STORY DENGAN ACCEPTANCE CRITERIA

### 4.1 Use Case Diagram Overview (Hubungan Aktor dan Sistem)

Sistem agroOrder GPA mengintegrasikan 5 peran pengguna dengan pembagian tanggung jawab operasional sebagai berikut:

• Aktor Klien (Pembeli Kontrak B2B & Reguler): Melakukan Registrasi/Login Akun Klien, Menjelajahi Katalog Produk Daring & Profil Kemitraan (Our Clients), Mengecek Ketersediaan Stok Panen Harian secara Real-Time, Mengajukan Pemesanan Sayur Daring (Pemesanan Rutin Kontrak / Reguler), Mengunggah Bukti Pembayaran / Mengonfirmasi Tagihan Tempo (TOP), Melacak Status Pesanan Bertahap, Mengunduh Faktur Digital & Surat Jalan Resmi (PDF).

• Aktor Sekre (Admin & Sekretaris): Mengelola Akun Pengguna & Hak Akses Sistem (RBAC), Mengelola Katalog Produk Daring (Foto, Kualitas, Harga, Satuan), Memverifikasi Pesanan Masuk & Menerbitkan Surat Jalan serta Faktur PDF dari Hasil Timbangan Nyata, Memverifikasi Bukti Pembayaran Klien & Pembukuan Tagihan Tempo (TOP), Mengelola & Mengunduh Rekapitulasi Laporan Transaksi Berkala.

• Aktor Koordinator Lapangan: Memperbarui Stok Sayur Siap Panen & Buffer Stock secara Real-Time, Memantau Rincian Total Pesanan & Mengkoordinasikan Jadwal Pemanenan, Menginput Angka Timbangan Nyata Hasil Sortir & Pengemasan, Memperbarui Status Pesanan Bertahap (Dipanen, Sedang Disortir & Dikemas, Surat Jalan Dibuat).

• Aktor Armada Logistik Internal: Memeriksa rincian daftar tugas pengiriman, alamat tujuan, dan kontak penerima pada Surat Jalan digital, serta memperbarui status pengiriman pesanan menjadi Selesai (Terkirim).

• Aktor Direktur / Owner GPA: Memantau Dasbor Analitik Penjualan Global & Grafik Pendapatan, Menyetujui Kerja Sama Kontrak Besar & Mengatur Kebijakan Harga Khusus Klien B2B, Mengunduh Rekapitulasi Laporan Penjualan & Total Tonase Terjual (Excel/PDF).

### 4.2 Use Case Diagram

Gambar 4.1 Diagram Use Case Sistem Informasi agroOrder GPA

### 4.3 Daftar User Story Terperinci

#### US-001: Pengecekan Ketersediaan Stok Sayur Secara Real-Time

Sebagai: Klien Reguler / Pelaku Katering (Ibu Dewi)

Saya ingin: Melihat sisa stok harian komoditas sayuran secara langsung pada halaman katalog produk

Agar: Saya segera mengetahui apakah pasokan sayur mencukupi tanpa perlu menunggu konfirmasi pesan manual via WhatsApp yang lambat.

Acceptance Criteria (Skenario Pengujian Acceptance):

Scenario: Memilih komoditas sayuran yang stok harian panennya masih tersedia
  Given Ibu Dewi berada di halaman detail produk "Selada / Lettuce Crisphead"
  When Ibu Dewi melihat ketersediaan stok panen harian tercatat "50 kg"
  And Ibu Dewi menginput jumlah pesanan "15 kg" (di atas minimum pemesanan 10 kg)
  Then sistem menampilkan status "Stok Tersedia"
  And tombol "Tambahkan ke Keranjang / Pesan Sekarang" menjadi aktif
  And sistem menampilkan rincian total harga: 15 kg x Rp 15.000 = Rp 225.000

Scenario: Membuka produk yang stok panennya sudah habis (0 kg)
  Given Ibu Dewi berada di halaman detail produk "Tomat Fresh"
  When sistem mendeteksi sisa stok harian bernilai 0 kg
  Then sistem mengubah status produk menjadi "Habis"
  And tombol "Pesan Sekarang" otomatis mati (disabled)
  And sistem menampilkan pesan peringatan "Stok panen hari ini telah habis terjual"

#### US-002: Pembaruan Stok Panen dan Buffer Stock oleh Koordinator Lapangan

Sebagai: Koordinator Lapangan (Pak Asep)

Saya ingin: Menginput jumlah sayur yang siap panen dari petani binaan maupun dari petani luar (buffer stock) secara langsung melalui HP

Agar: Katalog produk di website langsung memperbarui sisa stok secara real-time dan mencegah terjadinya overselling.

Acceptance Criteria (Skenario Pengujian Acceptance):

Scenario: Menginput penambahan stok sayur siap panen dari kebun
  Given Pak Asep telah login sebagai "Koordinator Lapangan" dan membuka menu "Kelola Stok Panen" di smartphone
  When Pak Asep memilih komoditas "Brokoli", memasukkan kuantitas panen "100 kg", dan mengeklik tombol "Simpan Stok"
  Then sistem berhasil menyimpan data tersebut ke basis data
  And status stok komoditas "Brokoli" pada katalog pembeli langsung bertambah menjadi "100 kg" detik itu juga
  And sistem menampilkan notifikasi "Stok Brokoli Berhasil Diperbarui"

Scenario: Menginput jumlah stok panen bernilai nol atau format tidak valid
  Given Pak Asep berada di halaman "Kelola Stok Panen"
  When Pak Asep memasukkan angka "-20 kg" atau karakter non-angka pada kolom jumlah stok "Stroberi"
  Then sistem menolak input data
  And sistem menampilkan pesan kesalahan "Jumlah stok harus berupa angka positif"

#### US-003: Penerbitan Surat Jalan dan Faktur Digital Berdasarkan Hasil Timbangan Nyata

Sebagai: Sekre / Admin (Bu Rina)

Saya ingin: Menerbitkan dokumen Surat Jalan dan Faktur berformat PDF berdasarkan angka timbangan nyata sayur yang disortir

Agar: Tagihan dan pengiriman akurat, rapi, serta tidak ada risiko berkas kertas hilang atau sobek.

Acceptance Criteria (Skenario Pengujian Acceptance):

Scenario: Menerbitkan Surat Jalan resmi berdasarkan bobot timbangan nyata
  Given Bu Rina telah login sebagai "Sekre" dan membuka pesanan "ORD-202610-001" dari "AEON Mall"
  When Bu Rina memasukkan angka timbangan nyata hasil sortir "795 kg" (dari pesanan 800 kg)
  And Bu Rina mengeklik tombol "Generate Surat Jalan & Faktur PDF"
  Then sistem otomatis menerbitkan dokumen Surat Jalan (PDF) memuat Nomor unik "SJ-GPA-202610-001", rincian berat nyata 795 kg, alamat kirim, dan kolom tanda tangan
  And status pesanan berubah menjadi "Surat Jalan Dibuat"
  And dokumen dapat diunduh/dicetak siap diserahkan ke Armada Logistik

Scenario: Mengubah timbangan tanpa memasukkan data wajib
  Given Bu Rina berada di halaman pembuatan Surat Jalan untuk pesanan "ORD-202610-002"
  When Bu Rina mengeklik tombol "Generate Surat Jalan" tanpa menginput angka timbangan nyata
  Then sistem menghentikan proses penerbitan
  And sistem menampilkan pesan peringatan "Input timbangan nyata wajib diisi sebelum mencetak Surat Jalan"

#### US-004: Pembaruan Status Pengiriman oleh Armada Logistik Internal

Sebagai: Petugas Armada Logistik Internal

Saya ingin: Memeriksa rincian alamat tujuan dan memperbarui status pengiriman menjadi 'Selesai'

Agar: Klien dan Sekre dapat melacak perjalanan sayuran secara teratur dan memastikan pengiriman tepat waktu.

Acceptance Criteria (Skenario Pengujian Acceptance):

Scenario: Mengubah status pengiriman setelah pesanan tiba di tujuan
  Given Petugas Logistik telah login dan membuka halaman "Daftar Tugas Pengiriman"
  When Petugas Logistik memilih Surat Jalan "SJ-GPA-202610-001" dan mengeklik tombol "Tandai Terkirim / Selesai"
  Then sistem mengubah status pengiriman dari "Dalam Pengiriman" menjadi "Selesai"
  And sistem mencatat stempel waktu (timestamp) penyelesaian pengiriman
  And status pada menu pelacakan riwayat pesanan milik Klien dan Sekre otomatis berubah menjadi "Selesai"

Scenario: Mengakses rincian tugas pengiriman tanpa jaringan internet / alamat tidak valid
  Given Petugas Logistik membuka daftar tugas pengiriman di area luar jangkauan
  When Petugas Logistik mengeklik Surat Jalan "SJ-GPA-202610-003"
  Then sistem menampilkan rincian alamat tujuan dan nomor kontak penerima dari data cache terakhir secara jelas
  And tombol pembaruan status memberikan opsi penyesuaian saat jaringan kembali stabil

#### US-005: Peninjauan Laporan Penjualan Global oleh Direktur / Owner

Sebagai: Direktur / Owner GPA

Saya ingin: Memantau dasbor rangkuman laporan penjualan berkala (harian, mingguan, bulanan) yang menampilkan grafik pendapatan dan total tonase sayur terjual

Agar: Saya dapat mengevaluasi kinerja operasional bisnis dan mengunduh laporan penjualan resmi dalam format Excel/PDF.

Acceptance Criteria (Skenario Pengujian Acceptance):

Scenario: Meninjau dan mengunduh laporan penjualan bulanan
  Given Direktur telah login sebagai "Direktur/Owner" dan membuka menu "Laporan Penjualan Global"
  When Direktur memilih rentang periode "1 Oktober 2026 - 31 Oktober 2026" dan mengeklik "Tampilkan Laporan"
  Then sistem menyajikan grafik total pendapatan serta rincian total kilogram (tonase) sayur terjual per komoditas
  And saat Direktur mengeklik tombol "Unduh Excel", sistem otomatis mengunduh berkas .xlsx rekapitulasi penjualan dengan rapi

Scenario: Mengakses fitur Laporan Penjualan Global menggunakan akun non-eksekutif
  Given Pengguna login menggunakan peran "Armada Logistik" atau "Klien"
  When Pengguna mencoba mengakses URL /admin/laporan-penjualan secara langsung
  Then sistem menolak akses pengguna
  And sistem mengarahkan kembali ke halaman utama dengan pesan "Akses Ditolak: Anda tidak memiliki hak akses ke fitur ini"

## 5. S0-05: SCOPE & NON-SCOPE DEFINITION (BATASAN LINGKUP SISTEM)

Untuk memastikan proyek selesai tepat waktu dalam durasi sprint 4 bulan tanpa mengorbankan kualitas teknis dan ketahanan kode, tim menetapkan batas proyek secara tegas:

| IN-SCOPE (Fitur yang Wajib Diselesaikan) | OUT-OF-SCOPE (Sengaja Tidak Dikerjakan) | Justifikasi / Alasan Teknis |
| --- | --- | --- |
| 1. Autentikasi multi-role: Direktur/Owner, Sekretaris & Admin, Koordinator Lapangan, dan Klien (Kontrak & Reguler). | 1. Integrasi otomatis payment gateway pihak ketiga (Midtrans/Xendit). | Pembayaran Klien Kontrak bersifat tempo bulanan (TOP) dan Klien Reguler masih dominan tunai/transfer manual; verifikasi cukup lewat unggah bukti transfer/QRIS yang di-approve admin, tanpa perlu API pembayaran otomatis. |
| 2. Katalog produk online untuk 5 komoditas utama (selada, tomat, brokoli, stroberi, kol) lengkap dengan foto, mutu, dan harga per kg/pack. | 2. Fitur live chat real-time berbasis WebSocket di dalam platform. | Komunikasi cepat cukup diarahkan melalui tombol tautan WhatsApp resmi GPA; menghemat alokasi waktu sprint untuk fitur inti stok dan pesanan. |
| 3. Dasbor stok real-time: status sisa panen harian, buffer stock petani luar, dan tombol beli otomatis terkunci saat stok habis. | 3. Aplikasi native mobile (Android/iOS APK) untuk koordinator maupun pembeli. | Fokus pada Web Responsive (mobile-first) yang ringan diakses lewat browser HP koordinator maupun pembeli, sesuai NFR-002. |
| 4. Formulir pemesanan online yang membedakan alur Klien Kontrak (jadwal rutin) dan Klien Reguler (pesanan langsung). | 4. Optimasi rute pengiriman otomatis (route optimization) atau pelacakan GPS real-time armada logistik. | Di luar cakupan kompetensi dasar SMK RPL; armada logistik internal cukup dibekali Surat Jalan digital berisi alamat dan kontak penerima. |
| 5. Modul pelacakan status pesanan 6 tahap dari Menunggu Konfirmasi hingga Selesai. | 5. Sinkronisasi katalog ke marketplace pihak ketiga (Tokopedia/Shopee) atau iCal/Airbnb-style sync. | Bukan kebutuhan prioritas inti; GPA hanya membutuhkan satu kanal pemesanan resmi terpusat untuk Sprint 0–4. |
| 6. Generator otomatis dokumen Surat Jalan & Nota/Faktur PDF siap cetak berdasarkan hasil timbangan nyata. | 6. Modul akuntansi/pembukuan penuh (jurnal umum, neraca, payroll petani). | Sistem hanya mencatat status pembayaran (TOP & bukti transfer) untuk mendukung laporan penjualan, bukan menggantikan sistem akuntansi perusahaan. |
| 7. Pencatatan pembayaran tempo bulanan (TOP) untuk Klien Kontrak dan unggah bukti transfer/QRIS untuk Klien Reguler. | 7. Sistem rekomendasi harga pasar dinamis berbasis AI/machine learning. | Harga Klien Kontrak bersifat fixed price sesuai kontrak dan harga Klien Reguler diinput manual oleh Admin mengikuti harga pasar harian; tidak memerlukan model prediktif. |
| 8. Halaman profil kemitraan (Landing Page & Our Clients) untuk kredibilitas ke calon mitra korporat. | 8. Fitur ulasan/rating publik dari pembeli untuk tiap transaksi. | Segmen pembeli GPA didominasi B2B kontrak & reguler berulang, bukan marketplace terbuka, sehingga fitur rating bukan prioritas MVP. |
| 9. Rangkuman laporan penjualan (harian/mingguan/bulanan) dengan grafik pendapatan dan total kg terjual, dapat diunduh Excel/PDF. | 9. Manajemen multi-cabang/multi-gudang GPA di luar kebun dan packing house yang ada saat ini. | GPA saat ini beroperasi dari satu kebun dan satu packing house; dukungan multi-lokasi ditunda ke iterasi berikutnya jika bisnis berkembang. |

## 6. S0-06: INITIAL PRODUCT BACKLOG & PRIORITIZATION

Item pekerjaan dikelompokkan ke dalam satuan Epic/Modul, diestimasi menggunakan Story Points sederhana (skala 1–10), dan ditautkan ke kebutuhan fungsional (FR) pada dokumen S0-03 agar traceability tetap terjaga sejak Sprint 0:

| ID Backlog | Modul / Epic | Deskripsi Pekerjaan (Task Item) | Prioritas | Story Points | Traceability (FR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-001 | Auth & RBAC Module | Setup skema tabel user & role, password hashing, middleware pembatas akses untuk Direktur/Owner, Sekretaris & Admin, Koordinator, dan Klien. | High | 3 | FR-001 |
| PB-002 | Master Data Katalog | CRUD data 5 komoditas (selada, tomat, brokoli, stroberi, kol): foto, keterangan mutu, harga per kg/pack, pencarian & filter jenis. | High | 5 | FR-002 |
| PB-003 | Stock Engine (Real-Time) | Modul stok panen harian real-time, input buffer stock dari petani luar, serta logika auto-disable tombol beli saat stok = 0. | High | 8 | FR-003, FR-005 |
| PB-004 | Koordinator Mobile Dashboard | Antarmuka mobile-friendly bagi Koordinator Lapangan untuk memperbarui jumlah siap panen dan buffer stock langsung dari HP. | High | 5 | FR-005 |
| PB-005 | Order Module (Kontrak & Reguler) | Formulir pemesanan online yang membedakan alur Klien Kontrak (jadwal rutin) dan Klien Reguler (pesanan langsung), tersimpan ke database pesanan. | High | 5 | FR-004 |
| PB-006 | Order Tracking | Modul status pesanan bertahap (6 tahap: Menunggu Konfirmasi s.d. Selesai) yang terlihat oleh pembeli dan admin di menu riwayat pesanan. | High | 5 | FR-006 |
| PB-007 | Document Generator (Surat Jalan & Faktur) | Generator otomatis dokumen Surat Jalan & Nota/Faktur PDF siap cetak berdasarkan angka timbangan nyata sayur yang sudah dikemas. | High | 8 | FR-007 |
| PB-008 | Payment Recording | Pencatatan pembayaran tempo bulanan (TOP) untuk Klien Kontrak dan fitur unggah bukti transfer/QRIS + approval admin keuangan untuk Klien Reguler. | Medium | 5 | FR-008 |
| PB-009 | Partnership Landing Page | Halaman profil kemitraan (Landing Page & Our Clients) menampilkan daftar supermarket/restoran mitra GPA untuk keperluan pemasaran. | Medium | 3 | FR-009 |
| PB-010 | Sales Reporting Dashboard | Rangkuman laporan penjualan harian/mingguan/bulanan dengan grafik pendapatan & total kg terjual, dapat diunduh ke Excel/PDF. | Medium | 5 | FR-010 |

## 7. S0-07: ROLE & RESPONSIBILITIES (MATRIKS RACI TIM)

### 7.1 Profil Peran Kelompok

Anggota 1 — Rangga Wisesha: Frontend Engineer, UI/UX Designer & Client-side Integration Specialist. Bertanggung jawab penuh atas pengalaman visual (wireframe, prototipe), keterbacaan antarmuka katalog, responsivitas dasbor mobile koordinator kebun, dan integrasi sisi klien.

Anggota 2 — Muhammad Kafka Lyandra Pratama: Backend Engineer, Database Architect & API Security Specialist. Bertanggung jawab penuh atas arsitektur basis data, normalisasi tabel stok dan order, logika anti-overselling (race condition prevention), generator PDF server-side, dan kepatuhan keamanan data (SQLi/XSS).

### 7.2 Matriks RACI Proyek

(Keterangan: R = Responsible [Pelaksana Utama], A = Accountable [Penanggung Jawab Akhir], C = Consulted [Konsultan Masukan], I = Informed [Penerima Informasi])

| Kode Tugas / Artefak Proyek | Anggota 1 (Rangga) | Anggota 2 (Kafka) | Guru Pembimbing |
| --- | --- | --- | --- |
| S0: Analisis Kebutuhan, Wawancara GPA & Dokumen Proposal (S0-01 s.d. S0-08) | R / A | R | C / I |
| S1: Perancangan Wireframe, UI Style Guide (Katalog, Dasbor Koordinator, Dasbor Admin) | R / A | C | I |
| S1: Perancangan ERD, Relasi FK & Normalisasi (Stok, Pesanan, Pembayaran, User) | C | R / A | C |
| S2: Pembangunan Core API & Stock Engine (real-time update stok, auto-disable tombol beli) | I | R / A | I |
| S2: Pembangunan Tampilan Katalog, Form Pemesanan (Kontrak vs Reguler) & Dasbor Koordinator | R / A | C | I |
| S2: Modul Order Tracking (status pesanan 6 tahap) | R | R / A | I |
| S3: Modul Generator Surat Jalan & Faktur PDF otomatis | C | R / A | I |
| S3: Modul Pencatatan Pembayaran (TOP) & Unggah Bukti Transfer/QRIS | R | R / A | I |
| S3: Integrasi Frontend-Backend, Auth RBAC & Security Validation (SQLi/XSS) | R | R / A | I |
| S3: Penulisan Test Case, UAT bersama Koordinator/Admin GPA & Bug Fixing | R | R | A |
| S4: Halaman Profil Kemitraan (Our Clients) & Laporan Penjualan (Excel/PDF) | R / A | C | I |
| S4: Deployment Lingkungan Staging & User Manual (Bahasa Indonesia sederhana) | C | R / A | A |

### 7.3 Pembagian Tugas Detail per Sprint

Rincian task-level di bawah ini menjadi acuan Kanban board tim agar tidak ada tugas tanpa pelaksana:

| Sprint | Rincian Pekerjaan (Task) | PIC Utama | Output / Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 | Wawancara narasumber GPA, susun Problem Statement, Target User, Requirements Specification | Anggota 1 & 2 | Dokumen S0-01 s.d. S0-08 disetujui |
| S1 | Desain wireframe & UI style guide (warna, tipografi, komponen tombol besar untuk koordinator) | Anggota 1 | File desain UI/UX & design token |
| S1 | Rancang ERD: tabel user, produk, stok, pesanan, pembayaran, surat jalan | Anggota 2 | Skema ERD & dokumentasi tabel SQL |
| S2 | Bangun API stok real-time & logika buffer stock | Anggota 2 | Endpoint API stok & unit test |
| S2 | Bangun halaman katalog publik & form pemesanan (Kontrak/Reguler) | Anggota 1 | Halaman katalog & antarmuka order |
| S2 | Bangun dasbor mobile Koordinator Lapangan untuk update stok panen | Anggota 1 | Dasbor koordinator (responsive mobile) |
| S3 | Bangun modul generator Surat Jalan & Faktur PDF dari data timbangan | Anggota 2 | Fitur cetak otomatis Surat Jalan & Faktur |
| S3 | Implementasi RBAC, validasi input (anti SQL Injection/XSS) | Anggota 2 | Modul keamanan & middleware role |
| S3 | Integrasi frontend-backend & pengujian alur pemesanan end-to-end | Anggota 1 & 2 | Aplikasi terintegrasi siap UAT |
| S4 | Susun laporan penjualan & halaman Our Clients | Anggota 1 | Dasbor analitik penjualan & landing page |
| S4 | Deployment staging, seeding data dummy, penulisan user manual | Anggota 2 | Lingkungan staging live & panduan pengguna |

## 8. S0-08: INITIAL RISK REGISTER & MITIGATION PLAN

Daftar potensi kendala teknis dan non-teknis yang diidentifikasi sebelum tim memulai fase penulisan kode, berdasarkan karakteristik lapangan GPA (lokasi kebun, jaringan pedesaan, alur panen fisik) dan risiko umum kerja tim dua orang:

Keterangan skala: Probabilitas/Dampak — L = Low, M = Medium, H = High.

| ID Risiko | Deskripsi Potensi Masalah | P | D | Tingkat | Rencana Mitigasi (Pencegahan) | Rencana Kontinjensi (Bila Terjadi) | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | Koordinator Lapangan gagal memperbarui stok karena sinyal internet lemah/terputus di area kebun (jaringan 4G pedesaan). | M | H | Tinggi | Desain dasbor koordinator mobile-first dengan payload ringan; tambahkan indikator status koneksi & retry otomatis saat submit. | Koordinator melapor via telepon ke Admin untuk update stok manual sementara sampai koneksi pulih. | Anggota 2 |
| R-002 | Race condition saat dua pembeli memesan stok terakhir secara bersamaan, sehingga FR-003 (anti-overselling) tetap lolos. | M | H | Tinggi | Gunakan database transaction & row locking (SELECT ... FOR UPDATE) saat proses pengurangan stok pada order module. | Admin membatalkan salah satu pesanan yang stoknya tidak lagi tersedia dan menghubungi klien untuk penjadwalan ulang. | Anggota 2 |
| R-003 | Kesalahan input data timbangan nyata oleh Admin menyebabkan Surat Jalan/Faktur tidak sesuai kondisi fisik sayur. | L | H | Sedang | Validasi form input (rentang nilai wajar, konfirmasi ulang sebelum submit) dan tampilkan ringkasan sebelum dokumen di-generate. | Sediakan fitur edit/void dokumen dengan log revisi agar Admin dapat menerbitkan ulang Surat Jalan yang benar. | Anggota 1 & 2 |
| R-004 | Konflik commit (Git merge conflict) parah karena dua anggota mengerjakan modul frontend & backend yang saling terhubung secara bersamaan. | M | H | Tinggi | Terapkan Git Branching Strategy: cabang feature/frontend dan feature/backend terpisah, review sebelum merge ke main. | Lakukan resolusi konflik manual bersama, dibantu pembimbing bila diperlukan, sebelum melanjutkan sprint. | Anggota 1 & 2 |
| R-005 | Koneksi internet sekolah/lokasi terputus saat simulasi Demo Day atau sidang UKK berlangsung. | M | M | Sedang | Siapkan instalasi lingkungan localhost/server lokal (XAMPP/Laragon/Docker) lengkap dengan database seed dummy data GPA. | Alihkan demonstrasi ke server lokal di laptop tanpa bergantung pada internet eksternal. | Anggota 2 |
| R-006 | Salah satu anggota tim sakit/berhalangan saat sprint inti (pembangunan Stock Engine atau Order Module) berlangsung. | L | H | Sedang | Dokumentasi kode rapi, fungsi modular, dan deskripsi task harian tercatat jelas di Kanban board agar mudah dilanjutkan. | Anggota lain melanjutkan task prioritas High (MVP) berdasarkan dokumentasi yang tersedia. | Anggota 1 & 2 |
| R-007 | Kesalahpahaman istilah/alur bisnis pertanian (mis. buffer stock, TOP, packing house) antara tim dan narasumber GPA memicu requirement mismatch. | L | M | Rendah | Validasi ulang setiap requirement (FR/NFR) dengan narasumber GPA sebelum masuk Sprint 1, gunakan bahasa sederhana pada dokumentasi. | Lakukan sesi klarifikasi cepat & revisi minor pada backlog terkait tanpa mengubah target rilis utama. | Anggota 1 |

## 9. DEFINITION OF DONE (DoD) SPRINT 0 CHECKLIST

Sebelum melangkah ke Sprint 1, tim memastikan bahwa checklist fondasi berikut telah dipenuhi:

[x] Dokumen Problem Statement terbebas dari nama teknologi dan fokus pada masalah bisnis rantai pasok dan pemesanan sayur segar GPA.

[x] Dua lembar User Persona (Purchasing Manager Restoran/Katering B2B & Koordinator Lapangan GPA) telah dirumuskan dalam format tabel terstruktur lengkap dengan tujuan dan kendala konkret.

[x] Seluruh kebutuhan sistem (FR-001 s.d FR-010 dan NFR-001 s.d NFR-004) telah diberi kode unik dan memiliki kriteria pengujian terukur.

[x] Batasan In-Scope dan Out-of-Scope telah disepakati untuk mencegah kegagalan target rilis UKK.

[x] Matriks pembagian kerja (RACI) telah disepakati oleh kedua anggota kelompok tanpa ada tugas tanpa pelaksana.

[x] Rencana mitigasi risiko teknis (koneksi kebun, race condition stok, format timbangan nyata, Git conflict) telah disiapkan langkah solusinya.

## 10. LEMBAR PENGESAHAN GATE 1 REVIEW (SPRINT 0)

Dokumen Perencanaan Proyek ini telah diperiksa dan diuji kelayakannya pada Sidang Gate 1 Review UKK RPL:

| Status Keputusan Gate 1 | Tindak Lanjut |
| --- | --- |
| [ ] DISETUJUI (GO) | Tim diizinkan melanjutkan ke Sprint 1 (Design & Database Foundation) |
| [ ] PERBAIKAN (REVISE) | Tim wajib merevisi dokumen sesuai catatan penguji dalam waktu maksimal 3 hari kerja |

Catatan Khusus Penguji / Pembimbing:

Perhatikan keakuratan logika query pengurangan stok (anti race-condition) pada modul pemesanan saat memasuki Sprint 2 nanti. Skema database pada Sprint 1 harus memisahkan entitas master komoditas sayur dengan entitas batch stok panen harian dan surat jalan secara ter-normalisasi.

Ciwidey, 11 September 2026

| Peran Pengesahan | Nama Lengkap | Tanda Tangan |
| --- | --- | --- |
| Ketua Kelompok (Backend) | Muhammad Kafka Lyandra Pratama | .......................... |
| Anggota Kelompok (Frontend) | Rangga Wisesha | .......................... |
| Guru Pembimbing Internal UKK | Nurdiansyah Permana, S.T. | .......................... |
| Penguji Eksternal / Mitra Industri | .................................................... | .......................... |